팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-06 (W1) 주간 회의

| 진행 시간 | 15:00 ~ 17:33 |
| --- | --- |
| 작성 | 송승호 (2026-09-06 14:26) |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 목적 | 프로젝트 전체 개요 공유, 멘토링 대비 역할 선정 및 산출물 정리 |

# 오늘 논의 내용

- 마이크로비트와 AI Hand의 한계를 파악함.

- W1+W2를 통합해 09.04 ~ 09.16 기간으로 진행하기로 함.

- 멘토가 추천한 역할 분담 방식으로 역할을 선정함.

- 회의 빈도는 주 2회 이상 (운영사무국 권장사항). 매주 월요일·금요일에 하고 시간은 조율함.

# 결정 사항

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| W1+W2 통합 기간(며칠로 할지) 확정 | 완료 |
| 역할 분담 확정 | 완료 |
| 정기 회의 요일·시간 (주 2회 이상) | 완료 |
| 목표치 확정 | 미확정 |
| 구현 범위 확정 | 미확정 |

# 팀원별 할 일

| 담당자 | 할 일 | 마감일 |
| --- | --- | --- |
| 송승호 | 계획서 작성 | 09.07 |
| 이동혁 | 역할 분담표 | 09.07 |
| 김지훈 | 역할 분담표 | 09.07 |
| 조은수 | 계획서 작성 | 09.07 |

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-12 (W1) 주간 회의

| 진행 시간 | 19:30 ~ 21:05 |
| --- | --- |
| 작성 | 송승호 (2026-09-12 18:13) |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 목적 | 멘토가 요청한 질문에 대한 내용 논의 |

# 프로젝트에 추가할 기능 확정

| 구분 | 기능 | 필요 기술 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 수신호를 등록하고 카메라로 보여주면, 등록 데이터를 DB에 저장하고 일치율을 표시 | DB, AI Vision | 바뀔 수 있는 수신호 교육 내용에 대응하기 위함 |
| 부가 | 카드키로 신분을 확인하고 해당 산업의 교육을 듣게 함. 회원가입 후 QR로 로그인하고 가입 정보는 DB에 저장 | 바코드, DB | 같은 회사라도 산업 분야가 달라, 개인 식별로 산업에 맞는 안전 교육을 하기 위함 |
| 보류 | AI Hand가 학습자 손을 따라 하고, 공으로 오답·정답을 표현. 별도 카메라는 구입하기로 함 | 버튼 제어 그립 | 피지컬 AI를 활용하기 위함 |

# 학습 여부

- 모델 학습은 일단 하지 않고, 시간이 나면 진행하기로 함 (weight만 가져올지 결정).

# 멘토님께 드릴 질문 (질문지 작성 필요)

- 어떤 모델을 쓸지, 데이터셋은 무엇으로 할지 (학습·테스트 데이터셋). 허깅페이스에서 찾아 쓰기로 함 (로직, 기존 모델 재학습, 모델 설계·학습).

- 평가 기준·방법 찾기.

# 결정 사항

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 기능 확정 | 완료 |
| 학습을 할지 안 할지 | 완료 |

# 팀원별 할 일

| 담당자 | 할 일 | 마감일 |
| --- | --- | --- |
| 송승호 | WonderCam이 PC나 라즈베리파이에 연동되는지 확인 | - |
| 이동혁 | 어떤 모델을 쓸지, 데이터셋은 무엇으로 할지, 평가 기준·방법 찾기 | - |
| 김지훈 | - | - |
| 조은수 | - | - |

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-14 (W2) 주간 회의

| 작성 | 송승호 (2026-09-14 19:54) |
| --- | --- |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 목적 | WonderCam·라즈베리 파이 통합의 기술 과제 논의 |
| 다음 일정 | 2026-09-15 09:30 멘토링 |

# 핵심 결정

- 카메라: WonderCam에서 라즈베리 파이로 원시 데이터를 보내는 기능이 아직 없어서, 일반 USB 웹캠을 쓰기로 함.

- 연결 방식: USB와 블루투스를 검토했고, 카메라를 라즈베리 파이에 직접 연결하는 것이 가장 적합하다고 판단함. 손 인식에는 MediaPipe를 쓸 계획.

- 테스트: 라즈베리 파이 환경이 갖춰지기 전에 웹캠과 노트북으로 로컬 테스트를 먼저 함.

- 개발 우선순위: 세부 사용자 시나리오보다 핵심 기능 완성이 먼저. 시나리오는 그다음에 재검토.

# 쟁점과 문제

- 하드웨어 예산: 라즈베리 파이 구성 비용이 약 32만 원으로 예상보다 높음.

- 데이터 수집: 양성 신호 데이터가 없어서 팀이 직접 사진을 찍어 데이터셋을 만들어야 함.

- 라즈베리 파이 접근성: 송승호만 라즈베리 파이를 가지고 있어 다른 팀원이 직접 구현하기 어려움. 그래서 송승호가 라즈베리 파이 시스템의 테스트와 실사용을 맡음.

- micro:bit: AI Hand용 micro:bit 인터페이스는 쓸 수 있지만, 이 경우에도 라즈베리 파이를 함께 활용해야 함.

# 다음 단계

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| 이동혁 | 내일 멘토에게 데이터·모델 현황을 설명함. 목요일(09-17)까지 구매할 필수 품목 목록을 확인·준비함. 계획과 모델 데이터셋 세부를 확인함. |
| 송승호 | 수정된 계획(2부)을 보정·조정하고 내일 멘토링을 준비함. 라즈베리 파이 시스템을 테스트함. 데이터 수집용 사진을 촬영함. |
| 전체 | 내일 멘토링에서 물어볼 질문을 준비함. 당분간 웹캠과 노트북으로 로컬 테스트를 함. |

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-17 (W2) 주간 회의

| 작성 | 송승호 (2026-09-17 18:59) |
| --- | --- |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 목적 | 추석 전 멘토링 데모를 앞두고 하드웨어 구매 방향과 수신호 체계 확정 |

# 결정 사항

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 카메라 | USB 웹캠 대신 CSI 카메라(라즈베리 파이 카메라 모듈) 사용. 호환성·성능이 우위. |
| 라즈베리 파이 | 파이카가 움직이면 카메라도 같이 움직이므로 2대 운용이 적합. |
| 수신호 | 표준 산업 수신호는 쓰지 않음. AI Hand 관절 한계로 자체 정의 동작을 쓰고, 발표 때 제약사항으로 밝힘. 좌회전·우회전·정지·후진을 포함해 5~7개로 구성. |
| LED 피드백 | 파이카 전면에 빨간색·주황색 LED를 붙임. 정지는 빨간색 점등, 주의는 주황색 점멸, 확인 완료는 소등. |
| 문서 | PRD는 세부 알고리즘보다 큰 틀을 먼저 쓰고, GitHub 브랜치로 협업 이력을 관리. |

# 미확정 사항

- 라즈베리 파이 구매: 국내 재고가 부족하고 구매 채널이 제한됨(쿠팡·네이버 쇼핑 불가, 해외 직구는 배송 지연). 담당자에게 문의하고 내일 12시까지 답이 없으면 구매 취소 또는 보류.

- 사양: 파이 4 4GB와 파이 5를 논의함. 파이 5는 예약 주문만 가능하고 파이 4도 재고가 부족함. SD 카드는 별도로 사서 라즈베리 파이와 함께 주문할 예정.

- 수신호별 아웃풋 매핑: 송승호가 오늘 22:30까지 작성해 이동혁에게 전달.

# 일정·마감

- 데이터 준비 완료: 일요일 저녁까지. 그 뒤 모델 학습 알고리즘을 탐색함.

- 멘토링 보고: 내일(금요일). PRD와 파이카 연동 계획을 공유.

- 전체 마감: 추석 전 멘토링(수요일)까지 동작하는 아웃풋 완성.

# 실행 항목

| 담당 | 할 일 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 송승호 | 수신호별 아웃풋 정의를 작성해 이동혁에게 전달 | 오늘 22:30 |
| 송승호 | 라즈베리 파이 구매 가능 여부를 사무관에게 문의 | 내일 12:00 |
| 이동혁 | 아웃풋 정의를 받아 PRD 작성. GitHub 워크스페이스(컨테이너) 링크를 팀에 공유 | - |
| 팀 전체 | 데이터가 없으면 직접 촬영·라벨링 완료 | 주말~월요일 |

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-21 (W3) 주간 회의

| 작성 | 송승호 (2026-09-21 17:36) |
| --- | --- |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 안건 | 수신호 인식 모델, 하드웨어 통신, Git·문서 관리, 일정, 발표 준비 |

# 주요 논의 내용

### 1. 수신호 인식 모델 문제

- 특정 수신호(예: 엄지만 편 동작)가 비슷한 동작과 혼동되어 오분류되는 문제가 계속됨. 데이터셋이나 수신호를 바꿔도 근본 해결은 어려울 것으로 봄.

- 해결 방향: 분류기를 1차(전체 분류)와 2차(혼동되는 수신호만 재분류)로 나눔. 이동혁이 관련 논문 링크를 공유했고, 그 방법들을 적용해 보기로 함.

- 네거티브 값(애매한 자세) 처리는 보류하고 나중에 다시 검토.

### 2. AI 도구 팁 공유

- 코드 작업은 Claude Opus가 더 정확하지만 토큰 소모가 크고 느림 (이동혁 추천).

- 논문 검색에는 'Liner' 사이트가 팩트체크·최신 논문 정리에 유용.

### 3. 하드웨어

- 라즈베리파이–마이크로비트 시리얼 통신이 안 돼서 블루투스 통신으로 전환하기로 함.

### 4. Git·문서 관리

- 오늘 중 송승호와 이동혁이 각자 브랜치를 머지해 dev 브랜치에 푸시.

- 머지 뒤 조은수가 그 브랜치를 기반으로 웹 개발을 시작.

### 5. 일정

- 9/28(월)~9/29(화) 저녁, 용산 아이파크몰 카페에서 하드웨어 테스트 모임 (하드웨어 주문이 도착한다는 전제).

- 다음 주 멘토링을 9/30에서 10/1로 바꾸는 방안을 검토. 멘토에게 따로 안내할 예정.

- 화요일(9/23) 저녁까지 모델·통신 개별 기능 완성이 1차 목표.

### 6. 발표 준비

- 발표자료와 시연영상 제작은 조은수, 발표는 김지훈.

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-09-29 (W4) 주간 회의

| 작성 | 송승호 (2026-09-30 00:56) |
| --- | --- |
| 참석자 / 장소 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 / 스터디룸 (공간너섬 용산점) |
| 일정 | W4 통합 테스트 ~10/4 → 10/8 산출물 제출 → 10/12 발표 |
| 안건 | ① 진행 현황 ② 이번 주 작업 ③ ext03 처리·KPI 판정 규칙·조종 모드 결정 ④ 담당 배정 |

# 1. 오늘까지 한 일

- 4개 서비스 통합 (picar·web·actuation·vision): 각자 브랜치를 dev로 합침. web에는 시범 → 확인 → 판정 흐름, 시행 로그 CSV, 재시도 규칙, 예시 사진 7장, 확인 버튼(Space 키·micro:bit 버튼 A)이 들어감.

- 실물 검증: RPi5·RPi4B에서 실행 스크립트(start_all·status·stop_all) 첫 검증 통과(SSH가 끊겨도 서비스 유지, 종료 뒤 BLE 연결 안 남음). 첫 화면부터 수료증까지 전 구간이 정상이고, 단위 테스트 162개가 통과함.

- CSI 카메라 데이터 수집: RPi5 Camera Module 3로 팀원 3명 × 수신호 7종 × 10시도 = 210시도(630장) 촬영. 평가 전용이라 학습에는 쓰지 않고 최종 KPI 측정에만 씀.

- web 결함 수정: 손 미검출 화면(SC-04) 재시도 버튼 오동작, 시도 횟수 무제한(수신호당 3회로 제한, 넘기면 다음으로 가고 '미완주' 표시), AI Hand 시범 중 버튼 A가 확인으로 처리되던 문제.

# 2. 이번 주 할 일

| 작업 | 내용 |
| --- | --- |
| 실시간 손 영상 | 예시 사진 자리에 카메라 실시간 영상을 띄움. RPi5 부하를 고려해 해상도·프레임을 낮춤. |
| DB · 로그인 | 학습자별 결과(수신호별 정답, 시도 횟수, 수료 여부)를 DB에 저장해 CSV 내려받기를 대신함. 회원가입·로그인으로 학습자를 구분. |
| web 디자인 · 마감 문서 | 화면 디자인을 설계해 전 화면에 적용. 10/8 제출 산출물과 10/12 발표자료·시연영상을 만듦. |

# 3. 논의 내용 및 결정

- ext03 데이터 → 폐기하고 CSI 카메라로 재측정. ext03(9/22 외부인 촬영, 70시도)의 정답률이 61.4%였고, 정의와 다른 손모양으로 찍힌 테이크가 20개였음(좌회전 유도 10회가 전부 V자). 결과를 본 뒤 나쁜 테이크만 골라내면 평가가 오염되므로 파일을 전부 지우고 다시 측정함. 촬영 도구가 같은 ID 파일을 덮어쓰지 못하게 막음.

- KPI 판정 규칙 → 공식은 3연속, 최빈값은 참고치. 오프라인 스크립트(3장 중 최빈값)와 운영 web(같은 판정 3번 연속)의 규칙이 달랐음. 갈린 테이크는 전부 "최빈값 정답, 3연속 미판정"이었고 오분류·치명 오분류는 같아서 보수적인 3연속으로 보고함. 팀원 105시도 기준 미판정률 6.7%(목표 ≤5% 초과)는 새 210시도 측정에서 다시 확인.

- picar 조종 모드 → 취소. 명령이 0.5초 끊기면 워치독이 멈추는 직접 조종 모드는 범위 밖이고 W4 일정이 먼저라 넣지 않음. 결과보고서에는 향후 과제로만 적음.

# 4. 담당별 할 일

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| 조은수 | 발표자료, 시연영상 (시연 시나리오: 시범 → 판정 → picar·AI Hand 동작 → 수료증) |
| 김지훈 | 학습 결과 저장 DB 설계·구축, 제출 문서 작성 |
| 이동혁 | 회원가입·로그인, vision 실시간 영상 연결, 화면 디자인 설계·적용 |
| 송승호 | 새 기능을 dev에 합치고 회귀 테스트. RPi5·RPi4B 실물 전 구간 재시험, CSI 210시도 KPI 측정 지원 |

팀 회의록

SafeSign PhysicalAI · 2026-10-02 (W4) 주간 회의

| 작성 | 송승호 (2026-10-02 23:33) |
| --- | --- |
| 참석자 | 송승호, 김지훈, 이동혁, 조은수 |
| 핵심 결과 | KPI 측정 완료, 결과보고서 초안 작성. 남은 과제는 리팩터링 후 메인 브랜치 이전, 시연 영상 촬영, 발표자료 완성. |

# KPI 측정 결과

| 지표 | 결과 | 지표 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정답률 | 92% 이상 (95.2%) | Macro F1 | 0.974 |
| 오분류율 | 3% 미만 | 판정 지연 | 0.046초 (1초 미만 기준 충족) |
| 미판정률 | 4.8% | 물리 피드백 지연 | 0.089초 (카메라 인식 즉시 반응) |

- 슬로모션 촬영으로 프레임 단위 실측 검증 완료. 리팩터링 전 측정값이라 배포 버전은 더 빨라질 수 있음. 수치는 설계 단계 지정값이라 유지.

# 결정 사항

- 결과보고서: 제출 양식대로 작성, 부족한 내용은 자유롭게 추가. 기타 문서: 노션 업로드(양식 없음). 발표자료: HTML도 검토 가능.

- 리팩터링: 송승호가 단독 진행. 불필요한 테스트 코드를 지우고 메인 브랜치로 옮김.

# 시연 영상 계획 · Claude 스킬 활용

- 촬영: 스마트폰 1~2대 + PC 화면 녹화. 웹페이지 접속 → 회원가입·로그인 → 학습 시스템 진입 순서. 라즈베리 파이는 공중 거치(높이 약 18cm로 조정, 얼굴 정면 인식에 최적화). 편집은 Claude 하이퍼프레임(HyperFrame) 스킬로 자동화.

- 스킬·플러그인: ECC는 기획 단계 분류·단계별 작업 구성에 필수 권장. 울트라 코드는 자율 계획·코딩이 강력하나 토큰 소모가 매우 커 주의. 토큰 약 50% 절감 스킬이 있고, 포니테일(Ponytail)은 AI 생성 코드를 간결하게 줄이는 신규 스킬(선택 활용). 팀 플랜 주간 사용량이 95% 소진되어 남은 토큰을 아껴 써야 함.

# 다음 일정

- 화요일: 오프라인 모임(오후 7시 집결). 시연 영상 촬영과 멘토링. 이전과 같은 장소를 예약하고 대관 비용은 n분의 1 정산.

- 멘토링 전: 결과보고서 초안 완성, 지연 시간 등 성능 지표 사전 검토 요청. 논문 투고 절차는 멘토에게 문의.

# 액션 아이템

| 담당 | 과제 |
| --- | --- |
| 송승호 | 리팩터링 진행, 결과보고서 완성. 슬로모션 프레임 분석 후 KPI 실측값 문서화 |
| 조은수 | Claude 스킬로 PPT 발표자료 제작. 디자인 샘플 3종을 카톡으로 공유 |
| 이동혁 | 시연용 웹 서버 가동 및 접속 링크 제공 |
| 전체 | 화요일 오프라인 모임 참석 및 시연 영상 촬영 |

※ 결과보고서 v1.4 확정값으로 정리함: 정답률 95.2%, 미판정률 4.8%(원문 '위판정률'), 물리 피드백 지연 0.089초(원문 0.086초).